# Перерисовка экрана при добавлении и удалении

# Как устроена отрисовка сейчас

Экран собирается в строку разметки и целиком кладётся в область через scope.setHTML (app/kernel/scope.js): root.innerHTML = html. Сразу после этого весь корень обходят два усилителя — свои выпадающие списки (kernel/dropdown.js) и всплытие мультивыборов (kernel/msDrop.js), — а контроллер карточки заново навешивает обработчики на каждый элемент.

Так работает любое изменение: добавили строку в таблицу — пересобран весь экран. В модуле гражданского здания вызовов такой пересборки 68.

# Во что это обходится

Замеры сняты с живых экранов при добавлении одной строки:

| Экран | Узлов | Полей | Разметка, КБ | Пересборка, мс | Изменилось, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карточка объекта оценки (перечень ОИ) | 759 | 21 | 48 | 25 | 5.2 |
| Карточка литеры | 1565 | 317 | 99 | 36 | 0.9 |
| Карточка механизмов | 537 | 36 | 36 | 11 | 46.3 |

Главная цифра — последний столбец: при добавлении строки на карточке литеры на самом деле меняется около процента разметки, а пересобирается сто процентов. Остальное — работа впустую.

Что при этом теряется:

Фокус и каретка. После добавления строки активным элементом становится body — человек, набиравший в поле, теряет место ввода.

Выделение текста, состояние прокрутки внутренних блоков, начатые переходы CSS.

Раскрытые списки и аккордеоны — они переживают пересборку только потому, что их состояние вынесено в ctx.ui и восстанавливается при отрисовке. Половина ctx.ui существует ради этого, а не ради дела.

Загруженные тяжёлые узлы: страницы PDF в просмотрщике приходится рисовать заново.

Обходные приёмы, уже написанные в макете:

oi/mech/ctrl.js — refreshList: обновляет только ячейки строк состава.

oi/building/floors.view.js — updateFloorsUI: обновляет поля развёртки поштучно, пропуская поле в фокусе.

Оба написаны вручную под свою карточку. Это работает, но повторяется в каждой карточке заново и легко расходится: в составе механизмов уже ловили дефект, когда точечное обновление строки стирало кнопку удаления вместе с обработчиком.

# Что нужно, чтобы избавиться полностью

Три меры, каждая самостоятельна и даёт результат сама по себе. Вместе они закрывают вопрос целиком.

## 1. Сверка дерева вместо замены — одна правка в ядре

Вместо root.innerHTML = html строить новое дерево в памяти и ПРИВОДИТЬ к нему существующее: совпадающие узлы править на месте, недостающие добавлять, лишние убирать. Это известный приём (morphdom, idiomorph, Alpine.morph): узлы, совпавшие по id или ключу, не пересоздаются, поэтому фокус, каретка, прокрутка и обработчики сохраняются сами.

Почему это главная мера: контроллеры продолжают звать ctx.render() как раньше — менять 68 мест не нужно, — но перерисовки не происходит. Точечные обновления, написанные вручную, после этого можно убрать.

Объём: свой алгоритм сверки — около двухсот строк в ядре, либо вендоринг idiomorph (8 КБ) по тому же порядку, что принят для PDF.js.

Обязательное условие — устойчивые ключи: строки таблиц и блоки карточек должны иметь id или data-key. В перечне ОИ ключ уже есть (data-open-oi с идентификатором), у полей карточки — собственные id; проставить нужно строкам таблиц и повторяющимся блокам.

Усилители списков (dropdown, msDrop) вызывать не на весь корень, а только на добавленные поддеревья — иначе экономия съедается обходом.

Узлы, которых нет в шаблоне (кнопка своего выпадающего списка, canvas страницы PDF), помечать как неприкосновенные, чтобы сверка их не трогала.

## 2. Делегирование событий вместо перепривязки

Сейчас обработчики вешаются на каждый элемент при каждой отрисовке: на карточке литеры это около 170 кнопок и 300 полей. В ядре уже есть scope.on — один слушатель на корень с выбором по селектору; он переживает любые изменения разметки и вешается один раз за жизнь экрана.

Снимает вторую половину стоимости отрисовки.

Убирает целый класс дефектов: обработчик больше не может «потеряться» после точечного обновления куска разметки.

Начинать с перечня ОИ и таблиц состава — там элементов больше всего.

## 3. Списки с ключами

Для таблиц (перечень ОИ, поэтажная развёртка, состав техники, пристройки) — одна функция ядра, которая по ключу вставляет, убирает и переставляет ТОЛЬКО затронутые строки. Нужна и при сверке дерева: без ключей вставка строки в начало списка выглядит как изменение всех строк подряд.

# Порядок внедрения

Ядро: рядом с setHTML появляется patch — та же подпись, другой способ применения. Ничего не ломает: экраны переводятся по одному.

Проставить ключи строкам таблиц и повторяющимся блокам карточек.

Перевести на patch первый экран — карточку механизмов или ТС (там уже есть свои сценарии проверок), замерить и сверить поведение.

Перевести остальные карточки модуля гражданского здания, затем остальные модули.

Перевести привязки на делегирование, начиная с перечня ОИ.

Убрать ручные точечные обновления (refreshList, updateFloorsUI) — они станут лишними.

# Как проверять, что стало лучше

Сценарий в tools/checks: после добавления строки фокус остался в поле, каретка на месте, выделение не сброшено.

Тот же сценарий проверяет, что узлы не пересозданы: пометить узел признаком до изменения и убедиться, что признак уцелел.

Замеры этого документа пересобираются одной командой и показывают, как изменились время и доля перерисованного.

# Что решать отдельно

Ключи для строк, у которых нет собственного идентификатора (например, строки развёртки нумеруются позицией): нужен устойчивый ключ, иначе удаление строки из середины сдвинет все последующие.

Состояние в ctx.ui: часть его (раскрытые блоки, выбранная единица) после сверки дерева можно держать прямо в разметке, часть — оставить, потому что она нужна и при переходе между экранами.

Внешняя зависимость: писать свой алгоритм сверки или вендорить готовый — решение того же порядка, что принималось по PDF.js.